**Rapport de milieu de Sprint**

**Sprint numéro : 2**

Tâches fini :

* Analyse du fichier et en particulier de son en-tête
* Extraction du nom du fichier d’origine
* Extraction du titre du papier
* Extraction du résumé (abstract)
* Tests sur les différents fichiers « .pdf » du corpus
* Création de tests (unitaires notamment)

Difficultés rencontré :

* Problème d’extraction du titre sur quelques fichiers « .pdf » notamment à cause des titres sur plusieurs lignes
* Problème de caractères non lisible
* Des auteurs peuvent être sur une seule et même ligne
* Mauvaise extraction de l’abstract/résumé pour certains « .pdf »

Tâches à venir :

* Extraction du/des nom(s) du/des auteur(s)
* Améliorer l’extraction de l’abstract et des auteurs
* Améliorer les tests unitaires

Ressenti de l’équipe : Aucune fatigue ressenti durant la première semaine de Sprint. Les membres de l’équipe sont confiants pour respecter les délais.

Certains « .pdf » notamment ceux de M. Kessler sont les plus compliqués à traiter de par leur mise en page particulière.

Conclusion : En conclusion de ce rapport de ce milieu de Sprint, l’équipe va respecter les délais et avance à un bon rythme.